## Slide 1: Project : Mobile Phone
Members of the group:
Feras Sameer Saleem
Adulrahman Abdallah Adam
Mohammed Ghasan Alqunbar
Mohammed Adel Alghzzawi
Ibrahem Adel Alghzzawi

## Slide 2: Kick-off Meeting Agenda جدول أعمال الاجتماع الافتتاحي
Project Name: Mobile Phone
اسم المشروع: تليفون محمول
Objective of the meeting: Effectively start the project by defining the role of each member of the group, reviewing the project objectives, and discussing future plans
الهدف من الاجتماع: ابدأ المشروع بشكل فعال من خلال تحديد دور كل عضو في المجموعة ، ومراجعة أهداف المشروع ، ومناقشة الخطط المستقبلية
Agenda:
Introductions of attendees
Review of the project background
Review of project-related documents
Discussion of project organizational structure
Discussion of project scope, time, and cost goals
Discussion of other important topics
List of action items from meeting
Date: 15/11/2022
Action Item | Assigned To | Due Date
Project interface design | Abdulrahman | 17/12/2022
Project database design | Mohammed | 17/12/2022
Collect modifications from members | Feras | 17/12/2022
Problem analysis | Mohammed Adel | 17/12/2022
solving problems | Ibrahem | 17/12/2022
Date Of Next Meeting: 24/11/2022
جدول أعمال:
أناntroductions من الحضور
إعادة النظرمن خلفية المشروع
مراجعة الوثائق المتعلقة بالمشروع
مناقشة الهيكل التنظيمي للمشروع
مناقشة أهداف نطاق المشروع والوقت والتكلفة
مناقشة مواضيع مهمة أخرى
قائمة عناصر العمل من الاجتماع
فعل بند
تصميم واجهة المشروع
تصميم قاعدة بيانات المشروع
جمع التعديلات من الأعضاء
تحليل المشكلة
حل المشاكل

## Slide 3: Mind Map of a SWOT Analysis to Help Identify Potential Projects خريطة ذهنية لتحليل SWOT للمساعدة في تحديد المشاريع المحتملة
Attractive design
Strong sales and interpersonal skills
Always Availability
Strong technical/software skills
Current client wants us to bid on project
Industry continues to grow
Two major conferences
No sales experience
No clear marketing strategy
needs big capital
Lots of competition
Several more established competitors
High risk business
Providing suitable offers
Sales experience
مبيعات اختبر
Marketing plan
خطة التسويق
Project proposal
مقترح مشروع
Conference promotions
الترقيات المؤتمر
Weaknesses
نقاط الضعف
Threats
التهديدات
Opportunities
فرص
Strengths
نقاط القوة
SWOT Analysis
تصميم ملفت
مبيعات قوية ومهارات التعامل مع الآخرين
التوفر دائما
مهارات تقنية / برمجية قوية
العميل الحالي يريد منا تقديم العطاءاتفي المشروع
تستمر الصناعة في النمو
مؤتمرين رئيسيين
تقديم العروض المناسبة
لامبيعات خبرة
لا توجد استراتيجية تسويقية واضحة
يحتاج إلى رأس مال كبير
الكثير من المنافسة
العديد من المنافسين الأكثر رسوخًا
الأعمال عالية المخاطر

## Slide 4: Net Present Value صافي القيمة الحالية
معدل الخصم
المشروع
فوائد
تكاليف
نقد متدفق
صافي القيمة الحالية

## Slide 5: JWD Consulting NPV Example
الاسترداد في السنة 1
معدل الخصم
افترض ان المشروع قد اكتمل في السنة 0
التكاليف
عامل الخصم
التكاليف المخصومة
فوائد
عامل الخصم
مزايا الخصم
الفوائد المخصومة-التكاليف
الفوائد التراكمية-التكاليف
عائد الاستثمار

## Slide 6: Charting the Payback Period رسم فترة الاسترداد
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3
Y-Values | 0 | 180000 | 350000 | 530000 | 150000 | 180000 | 210000 | 250000
التكاليف التراكمية
الفوائد التراكمية

## Slide 7: Project Charter ميثاق المشروع
Project title: Mobile Phone
Date of authorization: 10/11/2022
Project start date: 10/11/2022 Project finish date: 20/1/2023
Key schedule milestones:
Finish first meeting: 12/11/2022
Finish first version of design: 3/12/2022
Finish programming: 15/12/2022
Finish testing: 10/1/2023
Finish project: 20/1/2023
Budget information: Budget information: The company has allocated 45,000 dollars for this project, because it requires a lot of equipment, there is cooperation with external sources, and more money can be paid if necessary.
معلومات الميزانية:معلومات الميزانية: قامت الشركة بتخصيص 45000 دولار لهذا المشروع ، لأنه يتطلب الكثير من المعدات ، وهناك تعاون مع مصادر خارجية ، ويمكن دفع المزيد من الأموال إذا لزم الأمر.
Project manager: Feras Sameer, 0785713559,AD0039@iu.edu.jo
مدير المشروع:فراس سمير ، 0785713559 ، AD0039@iu.edu.jo
عنوان المشروع:تليفون محمول
تاريخ الترخيص:10/11/2022
تاريخ بدء المشروع:10/11/2022
معالم الجدول الزمني الرئيسية:
إنهاء الاجتماع الأول:12/11/2022
إنهاء النسخة الأولى من التصميم:3/12/2022
إنهاء البرمجة:15/12/2022
إنهاء الاختبار:10/1/2023
الانتهاء من المشروع:20/1/2023

## Slide 8: Project Charter ميثاق المشروع
Project goal:
1- Facilitate the purchasing process
2- Introducing the advantages of each phone
3- Encouraging customers
4- Facilitate the person's selection of the phone
5- The financial income of the shop owner
Major project success Criteria:
1- When the site performs all the tasks to be done
2- When customers like it
3- When it is easy for customers to buy
4- When he achieves an actual financial income for the owner of the shop
هدف المشروع:
1-تسهيل عملية الشراء
2-التعريف بمزايا كل هاتف
3-تشجيع العملاء
4-تسهيل اختيار الشخص للهاتف
5-الدخل المالي لصاحب المحل
مشروع كبيرالنجاح معايير:
1-عندما يقوم الموقع بتنفيذ جميع المهام التي يتعين القيام بها
2-عندما يحبها العملاء
3-عندما يكون من السهل على العملاء الشراء
4-عندما يحقق دخلاً مادياً فعلياً لصاحب المحل

## Slide 9: Project Charter
Approach:يقترب:
1- Not assigning any task to the employee from a different project in order to maintain focus
1- عدم إسناد أي مهمة للموظف من مشروع مختلف من أجل صيانتهاالتركيز
2- Finishing the theoretical part in a short period of time and allocating time for the practical part
that the user deals with in order to avoid the problems that he may face.
2- إنهاء الشق النظري في فترة وجيزة وتخصيص وقت للجزء العملي الذي يتعامل معه المستخدم وذلك لتجنب المشاكل التي قد يواجهها..\
3- Conduct weekly progress review meetings with the core and sponsor project team.
3- عقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة التقدم مع فريق المشروع الأساسي والراعي.
4- Comprehensive testing of the program according to charts and files
4- اختبار شامل للبرنامج حسب المخططات والملفات
Name | Role | Position | Contact Information
Feras | Programmer مبرمج | Manager مدير | AD0039@iu.edu.jo
Mohammed | Project database design تصميم قاعدة بيانات المشروع | Analyst محلل | AD0068@iu.edu.jo
Abdulrahman | Project interface design تصميم واجهة المشروع | Analyst محلل | AD0098@iu.edu.jo
Mohammed Adel | Problem analysis تحليل المشكلة | Designer مصمم | AD0485@iu.edu.jo
Ibrahem | solving problems حل المشاكل | Designer مصمم | AD0484@iu.edu.jo

## Slide 10: Activity Lists
the activity name | activity identifier or number | brief description of the activity | 
Interface Design | AD0068 | The interface will be created for the project | سيتم إنشاء الواجهة للمشروع
Code | AD0039 | The code will start writing as required | سيبدأ الرمز في الكتابة كما هو مطلوب
Interior Design | AD0098 | The project's internal system will be designed and include all information within the project | سيتم تصميم النظام الداخلي للمشروع ويتضمن جميع المعلومات داخل المشروع
Defining the problem | AD0485 | Research if there are problems in the code or design | ابحث عما إذا كانت هناك مشاكل في الكود أو التصميم
Solve the problem | AD0484 | Solving existing problems (if any) | حل المشاكل الموجودة (إن وجدت)
Interior Design | AD0953 | The project's internal system will be designed and include all information within the project | سيتم تصميم النظام الداخلي للمشروع ويتضمن جميع المعلومات داخل المشروع

## Slide 11: GantT Chart for Project

## Slide 12: Surveyor Pro Project Cost Estimate

## Slide 13: Surveyor Pro Project Cost Baseline

## Slide 14
The End